TOUCH?

tudo nasce no gesto

ROADMAP DE ESCALABILIDADE

De 0 a 10 milhões de usuários

Fevereiro 2026

Documento confidencial

# 1. Diagnóstico da Arquitetura Atual

Análise técnica do estado atual do Touch? com base no código em produção (commit b3ea616, fevereiro 2026).

## 1.1 Stack Atual

| Componente | Estado Atual | Migrar Para |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js + Express (single process) | server.js com 5.632 linhas |
| Frontend | HTML/CSS/JS (single file) | public/index.html com 8.635 linhas |
| Banco de Dados | In-memory + Firebase RTDB sync | Dirty tracking por coleção |
| Real-time | Socket.io (sem Redis adapter) | Conexões diretas no processo |
| Auth | Firebase Auth (Google + Email) | Tokens verificados server-side |
| Storage | Firebase Storage | Upload de fotos via base64 |
| Pagamentos | MercadoPago (PIX, cartão, checkout) | Webhook com HMAC-SHA256 |
| Email | Nodemailer (Gmail SMTP) | Magic links, verificação |
| Deploy | Render.com (Web Service) | Auto-deploy via GitHub |
| Segurança | Helmet + rate limiting + CORS | CSP, admin auth, input sanitization |

## 1.2 Pontos Fortes

- Firebase Auth já implementado com Google OAuth e email/senha

- Segurança bem documentada (SECURITY.md) com checklist de deploy

- Backup/rollback automático antes de operações destrutivas

- Crash protection (uncaughtException + unhandledRejection)

- Rate limiting por categoria (geral, auth, pagamentos, admin)

- Suite de 20 testes com relatório estático

## 1.3 Gargalos Críticos para Escala

- Processo único: sem clustering, sem horizontal scaling

- In-memory DB: toda a base de dados carregada na RAM do servidor

- Socket.io sem Redis adapter: impossível rodar múltiplas instâncias

- Frontend monolítico: 8.635 linhas num único arquivo HTML

- Firebase RTDB: limite de ~200k conexões simultâneas no Blaze

- Gmail SMTP: limite de ~500 emails/dia (100 com app password)

- Render free/starter: cold starts, máximo 512MB RAM

- Sem CDN: HTML servido direto do servidor Node

- Sem monitoramento: sem métricas, APM ou alertas

# 2. Fase 1: Fundamentos (0 → 10k usuários)

Meta: Estabilizar a base antes de crescer. Corrigir problemas que impedem escala mínima.

Timeline: 1–2 meses

Custo estimado: ~$20–$50/mês

## 2.1 Servidor e Deploy

- Migrar do Render free para Render Standard ($7/mês): sem cold starts, 512MB–2GB RAM

- Adicionar PM2 ou Node.js cluster mode: usar todos os cores do CPU

- Configurar health check endpoint já existente (/api/status) no Render

- Adicionar environment staging separado do production

## 2.2 Banco de Dados

- Manter Firebase RTDB como fonte de verdade (suficiente até 50k)

- Reduzir tamanho do cache in-memory: carregar apenas dados ativos (24h)

- Implementar paginação nas queries de constelação e histórico

- Adicionar índices compostos no RTDB para queries frequentes

## 2.3 Frontend

- Adicionar service worker para cache de assets estáticos

- Comprimir HTML/CSS/JS com gzip/brotli (Express middleware)

- Mover imagens estáticas para CDN (Cloudflare Pages ou similar)

- Adicionar lazy loading para seções não visíveis

## 2.4 Monitoramento

- Integrar Sentry (free tier: 5k events/mês) para erros de frontend e backend

- Adicionar logging estruturado (winston ou pino) com níveis info/warn/error

- Dashboard básico: usuários ativos, encontros/dia, erros/hora

- Alertas por email: servidor down, taxa de erro > 5%, memória > 80%

## 2.5 Testes

- Corrigir os 2 testes falhando (endpoint /api/score e campo links na constelação)

- Adicionar testes de carga básicos com Artillery ou k6 (simular 100 conexões simultâneas)

- CI/CD: rodar testes automaticamente no push (GitHub Actions)

# 3. Fase 2: Escala Horizontal (10k → 100k usuários)

Meta: Permitir múltiplas instâncias do servidor rodando em paralelo.

Timeline: 2–4 meses

Custo estimado: ~$50–$200/mês

## 3.1 Redis (Componente Chave)

Redis é o componente mais crítico desta fase. Ele resolve três problemas de uma vez:

- Socket.io Adapter: permite que múltiplas instâncias compartilhem eventos em tempo real

- Session Store: sessões de usuário compartilhadas entre instâncias

- Cache Layer: reduz chamadas ao Firebase RTDB (TTL de 5–60s para dados quentes)

Implementação: Upstash Redis (serverless, free tier com 10k commands/dia) ou Redis Cloud ($5/mês)

## 3.2 Load Balancing

- Render: escalar para 2–4 instâncias com Auto-Scaling

- Alternativa: migrar para Railway ou Fly.io (melhor suporte a multi-região)

- Sticky sessions para WebSocket (Render suporta nativamente)

## 3.3 Banco de Dados

- Eliminar cache in-memory completo: usar Redis como cache intermediário

- Firebase RTDB: estruturar dados para fan-out (desnormalizar para leituras rápidas)

- Separar dados quentes (sessões, relações ativas) de dados frios (histórico)

- Considerar Firestore para queries complexas (constelação, busca de usuários)

## 3.4 Email

- Migrar de Gmail SMTP para SendGrid ou Resend (free: 100 emails/dia, starter: $20/mês para 50k/mês)

- Implementar fila de emails (Redis queue) para não bloquear requests

- Templates HTML para emails transacionais

## 3.5 Frontend

- CDN completo via Cloudflare (DNS + cache + DDoS protection)

- Separar frontend do backend: servir HTML via CDN, API separada

- Code splitting: carregar funcionalidades sob demanda

# 4. Fase 3: Arquitetura Distribuída (100k → 1M usuários)

Meta: Cada componente escala independentemente. Resiliência a falhas.

Timeline: 4–8 meses

Custo estimado: $200–$1.000/mês

## 4.1 Banco de Dados Principal

Migrar do Firebase RTDB para banco de dados escalável:

| Componente | Estado Atual | Migrar Para |
| --- | --- | --- |
| Opção A | PostgreSQL (Supabase/Neon) | Relações, transações ACID, full-text search |
| Opção B | MongoDB Atlas | Flexível, escala horizontal nativa, bom para dados social |
| Opção C | PlanetScale (MySQL) | Branching de schema, serverless, zero-downtime migrations |

Recomendação: PostgreSQL via Supabase (inclui Auth, Storage, Realtime gratuitamente). Facilita migração do Firebase.

## 4.2 Microserviços (Fase Inicial)

Não é necessário quebrar tudo de uma vez. Extrair os serviços mais críticos:

- Serviço de Pagamentos: MercadoPago isolado com fila própria (crítico para confiabilidade)

- Serviço de Notificações: emails + push + in-app (alto volume, pode ser assíncrono)

- Serviço de Matching: sonic + localização (intensivo em computação)

- API Gateway: roteamento, rate limiting centralizado, auth middleware

## 4.3 Fila de Mensagens

- Implementar BullMQ (Redis-based) para processamento assíncrono

- Casos de uso: envio de email, processamento de pagamento, cálculo de score, backup

- Dead letter queue para falhas (retry automático com backoff)

## 4.4 Push Notifications

- Firebase Cloud Messaging (FCM) para Android/iOS

- Web Push API para browsers

- Segmentação: notificações por proximidade, eventos, interações

## 4.5 Observabilidade

- APM: Datadog ou New Relic (free tier) para traces distribuídos

- Métricas custom: encontros/min, latência sonic, taxa de match, pagamentos/hora

- Dashboards operacionais: Grafana com Prometheus ou Datadog

- Alertas escalonados: Slack + email + PagerDuty

# 5. Fase 4: Alta Escala (1M → 10M usuários)

Meta: Performance global, multi-região, auto-scaling total.

Timeline: 6–12 meses

Custo estimado: $1.000–$10.000/mês

## 5.1 Infraestrutura

- Migrar para Kubernetes (EKS/GKE) ou equivalente serverless (Cloud Run, Fly.io)

- Multi-região: pelo menos 2 regiões (Brasil + Europa ou US)

- Auto-scaling baseado em métricas: CPU, memória, conexões WebSocket

- Blue/green deploys para zero-downtime

## 5.2 Banco de Dados

- Read replicas: separar leituras de escritas

- Sharding por região geográfica (dados do usuário ficam próximos)

- Redis Cluster: múltiplos nós para cache e sessions

- Time-series DB (InfluxDB/TimescaleDB) para métricas de encontros

## 5.3 Frontend

- Migrar para SPA com framework (React/Vue/Svelte) ou app nativo (React Native/Flutter)

- Offline-first: Service Worker + IndexedDB para funcionar sem internet

- Edge computing: lógica de matching na borda (Cloudflare Workers)

## 5.4 Segurança Avançada

- SOC 2 compliance (se necessário para B2B)

- Criptografia de dados sensíveis em repouso (CPF, tokens MP)

- WAF (Web Application Firewall) via Cloudflare ou AWS WAF

- Pen testing anual por empresa especializada

- LGPD: consentimento explícito, exportação/deleção de dados por request

## 5.5 Analytics e Growth

- Data warehouse: BigQuery ou Snowflake para análise de comportamento

- A/B testing framework para otimizar conversão

- Funis: registro → primeiro encontro → retenção 7d → pagamento

- Cohort analysis: retenção por semana de registro

# 6. Próximos Passos Imediatos

Ações ordenadas por impacto e facilidade de implementação:

| # | Ação | Impacto | Esforço | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corrigir 2 testes falhando | Médio | 1 hora | 1 |
| 2 | Adicionar PM2 cluster mode | Alto | 2 horas | 1 |
| 3 | Configurar Sentry (erros) | Alto | 3 horas | 1 |
| 4 | Gzip/Brotli no Express | Médio | 1 hora | 1 |
| 5 | Service worker para cache | Médio | 4 horas | 1 |
| 6 | Render Standard ($7/mês) | Alto | 30 min | 1 |
| 7 | CI/CD com GitHub Actions | Médio | 3 horas | 1 |
| 8 | Redis (Upstash free tier) | Crítico | 1 dia | 2 |
| 9 | Socket.io Redis adapter | Crítico | 4 horas | 2 |
| 10 | Cloudflare CDN | Alto | 2 horas | 2 |
| 11 | Migrar email p/ SendGrid | Médio | 4 horas | 2 |
| 12 | PostgreSQL (Supabase) | Crítico | 2–4 sem | 3 |

# 7. Estimativa de Custos por Fase

| Fase | Usuários | Custo/mês | Serviços Principais |
| --- | --- | --- | --- |
| Atual | 0–1k | ~$0 (free) | Render Free + Firebase Spark |
| Fase 1 | 1k–10k | $20–$50 | Render Standard + Sentry |
| Fase 2 | 10k–100k | $50–$200 | + Redis + CDN + SendGrid |
| Fase 3 | 100k–1M | $200–$1k | + PostgreSQL + Workers |
| Fase 4 | 1M–10M | $1k–$10k | + K8s + Multi-região + WAF |

# 8. Nota Final

Este roadmap é incremental por design. Nenhuma startup começa com arquitetura para 10 milhões. O Instagram usou PostgreSQL até 100M de usuários. O Discord começou como monolito. O WhatsApp atendia 900M de usuários com 50 engenheiros.

O código atual do Touch? é sólido para os primeiros 10–50 mil usuários. A segurança está bem documentada e implementada. O foco agora deve ser: validar o produto com usuários reais, medir métricas de retenção, e só escalar quando a demanda exigir.

Cada fase deste roadmap deve ser ativada quando os números justificarem — não antes. Otimização prematura é a raiz de todo mal em engenharia de software.